生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  重庆房地产职业学院

建 设 单 位  重庆房地产职业学院

建 设 地 点  重庆市沙坪坝区

验 收   单  位  重庆泽润水利工程咨询有限公司

2018 年 8  月  24 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 重庆房地产职业学院 | 行业类别 | 建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 重庆房地产职业学院 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 重庆市沙坪坝区农业水利局 沙农水发[2014]186号，2014年7月8日 |  |  |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 沙建委发初审[2007]27号，2007年4月17日 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 沙建委发初审[2014]56号，2014年11月15日 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 沙建委发初审[2013]22号，2013年5月10日 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 沙建委发初审[2017]28号，2017年5月15日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 一期于2007年1月开工，2016年12月竣工，共120个月；二期于2015年6月开工，2017年12月竣工，共42个月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 重庆信博水利工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 重庆信博水利工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 重庆中鸥建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 重庆市建永工程监理有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，重庆市水利局会于2018年8月24日在沙坪坝区重庆房地产职业学院项目部会议室主持召开了重庆房地产职业学院建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有重庆房地产职业学院、重庆中鸥建设集团有限公司、重庆市建永工程监理有限公司以及水土保持方案编制、设计、监理、监测、施工单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 会前验收组及与会代表检查了工程现场，会中查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、水土保持监测、监理工作情况的汇报，以及水土保持方案编制、设计、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了重庆房地产职业学院（一期、二期）项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 重庆房地产职业学院位于沙坪坝区虎溪大学城，本建设竣工工程由一期、二期组成，本次工程总用地面积26.84万m²，建筑物占地面积12.19 万m²，道路占地面积11.65万m²，绿化面积5.76万m²。项目总建筑面积29.66万m²。本项目2007年1月至2017年12月完工，建设期11年。 （二）水土保持方案批复情况 2014年7月，重庆市沙坪坝区农业水利局印发了《沙坪坝区农业水利局关于重庆房地产职业学院项目水土保持方案的批复》（沙农水发[2014]186号）批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围27.07公顷。 （三）水土保持初步设计情况 2007年4月，重庆市沙坪坝区城乡建设委员会以《关于重庆巴渝职业技术学院大学城新校区主教学楼、学生公寓和食堂工程初步设计的批复》（沙建委发初审[2007]27号）。 2012年9月，重庆市沙坪坝区城乡建设委员会以《关于重庆房地产学院二期建设工程初步设计的批复》（沙建委发初审[2012]040号）。 （四）水土保持设施自验情况 申请验收前，建设单位开展了水土保持设施自验，编制了《重庆房地产职业学院水土保持方案自验报告》。自验主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施，完成水土流失治理面积26.84公顷。经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由重庆协信远浩房地产开发有限公司负责管理维护。 （五）水土保持监测情况 2018年6月至2018年8月，建设单位委托重庆泽润水利工程咨询有限公司开展了水土保持监测，完成了《重庆房地产职业学院水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率95%，水土流失总治理度87%，土壤流失控制比1，拦渣率（工程建设期间没有进行监测，中途中的土石方动态流动情况数据不完整，因此本项目监测不对拦渣率与弃渣利用率进行指标评价），林草植被恢复率97%，林草覆盖率22%。 （6）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （八）后续要求 1. 工程现场遗留问题。 2.验收档案遗留问题。 3.建设单位进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 组 长：张建 2018年8月24日